Реализация программы формирования современной городской среды подпрограммы «Благоустройство территорий населенных пунктов» государственной программы Новосибирской области «Жилищно-коммунальное хозяйство Новосибирской области» в р.п.Маслянино Маслянинского района Новосибирской области на 2017 год.

Уважаемые жители рабочего поселка Маслянино!

Сообщаем Вам, что в 2017 году в рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области на 2017 год» запланировано проведение мероприятий по благоустройству придомовой территории, многоквартирных домов, расположенных по адресу:Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Садовая, д.28, ул. Садовая, д.30, ул. Коммунистическая, д.13. а так же проведение мероприятия по благоустройству парка, расположенного по адресу Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Пролетарская.

Подробнее об объектах благоустройства:

**1.** **Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Садовая, 28.**

Определена подрядная организация для выполнения работ ООО "ИНВЕСТ-СТРОЙ", директор Варданяна Донара Азатовна.

Сроки выполнения работ с 25.08.2017 г. по 25.09.2017 г.

*Перечень запланированных работ:*

*- Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей;*

*- Устройство бортовых камней;*

*- Устройство покрытий из тротуарной плитки;*

*- Устройство ограждений;*

*- Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси;*

*- Озеленение, устройство газонов;*

*- Покрытие из резиновой плитки;*

*-Установка скамеек, урн, песочница с горкой, качели;*

*-Наращивание горловин водопроводных колодцев;*

**2.** **Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Садовая, 30**

Определена подрядная организация для выполнения работ ООО "МСО", директор Саишев Ф.К.

Сроки выполнения работ с 28.08.2017 г. по 28.09.2017 г.

*Перечень запланированных работ:*

*-Устройство асфальтобетонного покрытия;*

*- Устройство зон отдыха (скамья 8 шт., урна 8 шт.);*

*-Устройство детской площадки (резиновая плитка, планировка площади, ограждение;*

*- Устройство отмостки из асфальтобетонной смеси;*

*-Наращивание горловин водопроводных колодцев;*

*- Устройство контейнерной площадки под складирование ТБО;*

*- Озеленение, устройство газонов;*

**3. Благоустройство придомовой территории многоквартирного дома, расположенного по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Коммунистическая, д.13.**

Определена подрядная организация для выполнения работ ООО "Строй- Холдинг".

Сроки выполнения работ с 25.08.2017 г. по 25.09.2017 г.

*Перечень запланированных работ:*

*- Устройство проезда;*

*- Устройство контейнерной площадки под складирование ТБО;*

*- Устройство автостоянки;*

*- Устройство пешеходной зоны и зоны отдыха;*

*- Устройство детской площадки;*

*- Озеленение;*

*- Беседка.*

**4. Благоустройство парка, расположенного по адресу: Новосибирская область, Маслянинский район, р.п. Маслянино, ул. Пролетарская. 1 очередь .**

Определена подрядная организация для выполнения работ ООО "Сибдортехнология", директор Галдин Ю.Н.

Сроки выполнения работ с 25.08.2017 г. по 25.09.2017 г.

*Перечень запланированных работ:*

*- Земляные работы;*

*- Устройство водопропускной трубы;*

*- Восстановление ограждения;*

*- Устройство покрытия проезда из асфальтобетона.*