СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  РАБОЧЕГО ПОСЕЛКА МАСЛЯНИНО

МАСЛЯНИНСКОГО  РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

(ШЕСТОГО СОЗЫВА)

РЕШЕНИЕ

ДЕВЯТНАДЦАТОЙ СЕССИИ

от 29 ноября 2023 года                                                                          № 209

О внесении изменений в Решение Совета депутатов рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области от 29.10.2021 года №76 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области на 2021–2025 гг.  и с перспективой до 2032 года»

В соответствии   с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации мер по развитию современной и эффективной транспортной инфраструктуры, Совет депутатов рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области

РЕШИЛ:

1. Внести в решение Совета депутатов рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области от 29.10.2021 года № 76 «Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области на 2021–2025 гг.  и с перспективой до 2032 года» следующие изменения:

  - В муниципальную программу «Комплексное развитие систем транспортной инфраструктуры рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области на 2021–2025 гг.  и с перспективой до 2032 года Программу по благоустройству территории рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области»:

    - Пункт 4 изложить в следующей редакции:

« 4. Перечень и очередность реализации мероприятий по развитию транспортной инфраструктуры поселения.

Генпланом предусматривается создание системы автомобильных улиц и дорог, обеспечивающих необходимые транспортные связи поселений с сохранением существующей структуры улично-дорожной сети и с созданием четко выраженной структуры, классифицированной по назначению и параметрам движения, обеспечивающей пропуск возрастающих транспортных потоков, а также выходы на внешние автодороги.

Для обеспечения безопасности, бесперебойности и удобства транспортного сообщения в населенных пунктах Генеральным планом предусмотрено строительство улиц и дорог.

Категории улиц и дорог следует назначать в соответствии с классификацией, приведенной в табл. 9 СП 42.13330.2011«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89»:

- главные улицы;

- улицы в жилой застройке: основные;

- улицы в жилой застройке: второстепенные;

- проезды.

Для движения пешеходов в состав улиц включены тротуары с шириной пешеходной части равной 1–2,25м, варьирующейся в зависимости от категории улицы. В связи с обслуживанием территории р.п. Маслянино, внешними автомобильными дорогами, предлагается включение их участков в состав улично-дорожной сети.

Автомобильные дороги требующие (капитального ремонта, ремонта) дорожного покрытия

Таблица 5.

| Населенный пункт | Улица | Ед. изм. | Кол-во | Планируемый год реконструкции |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| р.п. Маслянино | ул. Пушкина | м | 450 | 2022 г |
|  | ул. Советская | м | 560 | 2022 г |
|  | ул. Юбилейная | м | 570 | 2022 г |
|  | ул. Симбирская | м | 269 | 2022 г |
|  | пер. Октябрьский | м | 308 | 2022 г |
|  | ул. Совхозная | м | 388 | 2022 г |
|  | пер. Ленинский | м | 107 | 2022 г |
|  | ул. Алтайская | м | 338 | 2022 г |
|  | ул. Школьная | м | 990 | 2023 г |
|  | ул. Партизанская 59 до ул. Садовая | м | 453 | 2023 г |
|  | ул. 60 лет Октября (от 60 лет Октября д.8 до ул. 60 лет Октября 28а) | м | 400 | 2023 г |
|  | ул. Озерная (от ул. Садовая до ул. Больничная) | м | 450 | 2023г. |
|  | ул. Партизанская (от ул. Коммунистической до д/с Тополек) | м | 109 | 2023 г |
|  | ул. Базарная д.59-д.79 | м | 320 | 2024 г |
|  | ул. Ленинская (от д. 36 до д. 41) | м | 205 | 2024 г |
|  | ул. Бердская (от ул. Мостовая до ул. Симбирская) | м | 250 | 2024 г |
|  | ул. Партизанская от д.1 до д.11) | м | 375 | 2024 г |
|  | ул. Пролетарская (участок №3) | м | 155 | 2024 г |
|  | ул. Заводская 63А (тупик) | м | 180 | 2024 г |
|  | ул. Сосновая | м | 500 | 2024 г |
|  | ул. Калининская (Участок от Школы №2) | м | 1080 | 2024 г |
|  | ул. Базарная (от ул. Пролетарская до ул. Коммунистическая) | м | 315 | 2024 г |
|  | ул. Степная (участок ул. Садовая- ул. Степная 1) | м | 200 | 2024 г |
|  | ул. Октябрьская до д.92 | м | 105 | 2024 г |
|  | ул. Больничная (совхоз) | м | 900 | 2024 г |
|  | ул. Сельская | м | 690 | 2024 г |
|  | ул. Титова | м | 616 | 2024г |
|  | ул. 60 лет Октября (от д.12А до 5А) | м | 302 | 2024 г |
|  | ул. Промышленная | м | 540 | 2024 г |
|  | а/д до нового кладбища | м | 600 | 2024 г |
|  | ул. Октябрьская (и ул. Дачная) кирзавод | м | 2000 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Усова | м | 1000 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Кашиной | м | 1412 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Пролетарская | м | 630 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Пионерская | м | 306 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Зеленая | м | 570 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Больничная (Маслянино) | м | 1660 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Восточная (правый берег р. Филимониха) | м | 800 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Гаражная (в лесной зоне) | м | 410 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Кирпичная | м | 900 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Парковая (от ул. Советской до ул. Базарная) | м | 500 | 2025-2032 гг |
|  | пер. Пролетарский | м | 380 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Полевая (переезд на ул. Больничная) | м | 165 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Садовая 172 (тупик) | м | 140 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Магистральная (конец улицы) | м | 75 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Магистральная | м | 670 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Понуровского д. 6-ул.Березовая д. 3 | м | 760 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Ситникова | м | 450 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Октябрьская (уширение проезжей части до 6 м) | м | 564 | 2025-2032 гг |
|  | ул. Базарная (тупик от пер. на совхоз) | м | 175 | 2025-2032 гг |

*Могут вносится изменения в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог с учетом результата оценки технического состояния автомобильной дороги.

Планируемая потребность объектов дорожного сервиса определена, исходя из обеспеченности населения легковыми автомобилями на расчетный срок, согласно п. 11.3. СП 42.13330.2011, - 350 ед. на 1000 человек и проектной численности жителей – 1,57 тыс. чел. Расчетное количество автомобилей составит 549 единицы.

Требования к обеспеченности легкового автотранспорта автозаправочными станциями (АЗС), станциями технического обслуживания (СТО) и местами постоянного хранения индивидуальных легковых автомобилей обозначены в СП 42.13330.2011, так:

- согласно п. 11.27, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.26, потребность в СТО составляет: один пост на 200 легковых автомобилей;

- согласно п. 11.19, общая обеспеченность закрытыми и открытыми автостоянками для постоянного хранения автомобилей должна составлять 90% расчетного числа индивидуальных легковых автомобилей.

Исходя из общего количества легковых автомобилей, нормативных требований и наличия объектов дорожного сервиса, потребность в АЗС составляет: одна топливораздаточная колонка, потребность в СТО - 3 поста. Генеральным планом для обслуживания личного автотранспорта жителей населенных пунктов сельского поселения предлагается размещение южнее границы села:

- АЗС - мощностью одна топливораздаточная колонка - 1 объект;

- СТО - мощностью один пост - 1 объект.

Так как в населенных пунктах муниципального образования дома в жилой застройке имеют приквартирные участки, обеспечивающие потребность в местах постоянного хранения индивидуального автотранспорта, размещения гаражей не требуется.

Объекты, не затронутые реконструкцией, сохраняются.

Объекты транспортной инфраструктуры, предлагаемые проектом к размещению, отображены на «Карте планируемого размещения объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области. Карте населенных пунктов: рабочего поселка Маслянино с отображением планируемых объектов теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения, электроснабжения и связи и транспортной инфраструктуры рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области».

- Опубликовать настоящее решение в периодическом печатном издании «Вестник Маслянино» и разместить на официальном сайте администрации рабочего поселка Маслянино Маслянинского района Новосибирской области.

Председатель Совета депутатов р.п. Маслянино

Маслянинского района Новосибирской области                       Н.Н. Житникова

Глава рабочего поселка Маслянино

Маслянинского района Новосибирской области                          М.А. Рахманов